KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:
Kiểm thử phần mềm cho Website bán hàng nhằm đảm bảo rằng các chức năng cơ bản hoạt động chính xác và đáp ứng yêu cầu của người dùng.

b. Lịch trình dự kiến: 2 tuần

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:
Máy tính với cấu hình tối thiểu đáp ứng yêu cầu của hệ điều hành Windows.

b. Phần mềm:
Website bán hàng phiên bản hiện tại.
Hệ điều hành Windows: 10, 11.
Trình duyệt web: Google Chrome.

c. Nhân sự:
Kỹ sư QA (Quality Assurance) với kinh nghiệm kiểm thử phần mềm.

d. Đào tạo:
Đào tạo về quy trình kiểm thử thủ công và hiểu biết về nghiệp vụ website bán hàng.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng mới cần kiểm thử:
Login: Kiểm tra khả năng đăng nhập với tài khoản hợp lệ và không hợp lệ.
Register: Kiểm tra khả năng đăng ký tài khoản người dùng mới.

View Product: Kiểm tra khả năng hiển thị danh sách và chi tiết sản phẩm.
Add to Cart: Kiểm tra khả năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Update Cart: Kiểm tra khả năng cập nhật số lượng sản phẩm.
Checkout: Kiểm tra khả năng đặt hàng với thông tin hợp lệ.
Logout: Kiểm tra khả năng đăng xuất khỏi hệ thống.

b. Kiểm thử hồi quy các tính năng trước đó (nếu phù hợp):
Kiểm tra lại các chức năng đã có để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi mới.

4. Các tính năng không được kiểm thử

Thanh toán trực tuyến.
Quản lý kho.
Quản trị hệ thống (Admin).

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:
Báo cáo tổng quan kết quả kiểm thử, bao gồm các chức năng đã được kiểm thử và các vấn đề phát hiện được.

b. Báo cáo lỗi:
Chi tiết các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử, bao gồm mô tả lỗi, bước tái tạo và mức độ nghiêm trọng.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:
Máy tính đủ cấu hình để truy cập và sử dụng website.

b. Phần mềm:
Trình duyệt web và hệ điều hành tương thích.

c. Nhân sự:
Ít nhất 1 kỹ sư QA thực hiện kiểm thử.

d. Đào tạo:
Nắm rõ nghiệp vụ mua bán trực tuyến và quy trình kiểm thử.

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:
Các chức năng chính cần được kiểm thử đã được xác định.
Môi trường kiểm thử đã được thiết lập đầy đủ.
Nhân sự sẵn sàng cho quá trình kiểm thử.

b. Tiêu chí ra:
Các chức năng được kiểm thử hoạt động đúng yêu cầu, không có lỗi nghiêm trọng.
Báo cáo lỗi đã được lập và ghi nhận đầy đủ.