Ứng dụng bản đồ & dẫn đường tham quan thành phố

Khởi xướng

Lập kế hoạch

Thực thi

Kiểm soát

Scope ứng bản đồ và routing

Kết thúc

POI, lưu lượng xe

Lập project charter

Nộp project charter

GVHD xem xét project

Ký / Phê duyệt

Xác định vai trò dự án

Họp nhóm (kick-off)

Phát triển kế hoạc dự án

Nộp kế hoạch dự án

Mốc: phê duyệt kề hoạch dự án

Họp khởi động phát triển

Xác minh & thẩm định yêu cầu (POI, hiển thị bản đồ, hiện thị xe

Thiết kế hệ thống(kiến trúc, csdl, ui/ux)

Chuẩn bị công cụ dịch vụ(api bản đồ, kho dữ liệu)

Cài đặt môi trường (Python, vscode, android/.net

Kiểm thử(unit, integration)

Triển khai bản chạy thử

Hướng dẫn người dùng thử

Chạy chính thức

Quản lí dự án(tiến độ, chi phí, chất lượng)

Báo cáo tiến độ định kì

Quản lí và thay đổi rủi ro

Cập nhật dự án

Kiểm toán tài sản/công cụ & dịch vụ  sử dụng

Rút kết kinh nghiệm

Cập nhật và bản giao tài liệu

Chốt kết quả đồ án

Lưu trữ dữ liệu đồ án